ПРИЛОЖЕНИЕ №16

ИНВЕСТИТОР: ...............................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:........................................................

ОБЕКТ:......................................................................

ДОГОВОР

№ BG161PO001/1.1-10/2010/018-S-.....

Днес, ........................2012 г., в гр. Лясковец, между:

1. Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. “Възраждане” № 1, тел. (0619) 2 20 55, с БУЛСТАТ 000133844, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет и Диянка Бобева – за Гл. счетоводител, наричана за кратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

2. ........................................................................................, с  ЕИК ……..................

със седалище и адрес на управление: гр. .................................................., обл. ………........,  общ. ………………………., ул. .................................................................. № ....................., тел.: ……………………, факс: ………………………, e-mail: ………………., представлявано от …………………….................................................., с ЕГН ……............, в качеството на ...................................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание Заповед № .............. / .............2011 г. на Кмета на Община Лясковец в качеството му на възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 74, ал. 1 от ЗОП, чл. 258 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, регистрационен № BG161PO001/1.1-10/2010/018 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”,

се сключи настоящият договор, като страните се договориха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително - ремонтни работи на обект: „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” съгласно приетата количествено-стойностна сметка, финансовото предложение и техническото предложение на изпълнителя, представляващи неразделна част от настоящия договор.

Проектът се финансира по Оперативна Програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

(2). Мястото на изпълнение на договора е гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново.

(3). Този договор се сключва на основание проведена по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1). Срокът за изпълнение на договорените СРР е ............. календарни дни (съгласно офертата на изпълнителя) и започва да тече от датата на  сключване на настоящия договор.

(2). Времетраенето на строително-ремонтните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-ремонтните работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя).

(3). Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3 / 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4). При възможност за възстановяване на строително-ремонтните работи се съставя акт (Образец 11).

(5). При спирането на строително-ремонтните работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1). Общата цена за извършване на СРР, определена в предложената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на ............................................. (...............................) лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или ...................................( ...............................) лева с включен ДДС, съгласно приложената количествено-стойностна сметка, които представляват неразделна част от договора.

(2). Единичните ценови показатели са:

- Часова ставка- .................. лева/час;

- Материали – по текущи пазарни цени;

- Доставно - складови разходи - ……… %;

- Допълнителни разходи върху труда - ………. %;

- Допълнителни разходи върху механизация - ………%;

- Печалба - ……..%.

(3). Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СРР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, в 30 дневен срок след сключване на настоящия договор. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

(5). Фактурите по всички плащания задължително трябва да съдържат следния текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-10/2010/018 по ОПРР”.

(6). Извършените видове и количества СРР ще се изплащат поетапно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични офертни цени. Дължимата сума се заплаща в лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора, с платежно нареждане след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СРР след съставяне на Констативен протокол за приемане на изпълнени СРР, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от 30 работни дни от подписване на протокола за приемане на извършените работи.

(8). Единичните фирмени цени на отделните видове работи не търпят промени за срока на действие на настоящия договор.

(9). Стойността на поръчката по чл. 1, ал. 1 не може да надвишава посочената в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор сума.

Чл. 4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път  по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка “..............................” АД – клон .................;

IBAN: ............................;

BIC..................................

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя парична или банкова гаранция за добро изпълнение на договора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % (три процента) от стойността на поръчката без включен ДДС и възлизаща на …………….. лв.

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от представената / внесената гаранция за изпълнение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното изпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след установяване на размера им. Ако установеният размер надвишава размерът на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси разликата по съдебен ред. Отговорност не се носи в случаите, в които неизпълнението на задължение по този договор е причинено от непреодолима сила.

(3). Паричната или банкова гаранция за изпълнение се освобождава след изтичане на гаранционните срокове на СРР, предложени от изпълнителя.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора и след изтичането на срока по ал. 3, ако възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5). Гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, внесена от изпълнителя, се освобождава след сключване на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение.

Чл. 7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в Приложение 3 към договор BG161РО001/1.1-10/2010/018 – Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”;

2. да осигурява достъп за извършване на проверки на място;

3. да изпълнява мерките и препоръките на възложителя;

4. да следи и докладва за възникнали нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

5. при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

7. да съхранява всички документи по изпълнение на настоящия договор както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

- за период от 3 години след частично приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

8. да изпълни договорените строително-ремонтни работи качествено и в срок;

9. да координира пряко цялостния процес на строителство в съответствие с:

- предложената оферта и приложенията към  нея;

- действащата нормативна уредба в Република България;

- указанията на инвеститорския контрол.

10. да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, пожарна безопасност, противопожарните строително – технически норми на обекта и безопасност на движението;

11. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обекта материали, инвентар и механизация;

12. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители, причинени при изпълнение на поръчката, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

13. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта;

14. своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали при/и по повод изпълнението на договора, както и да предоставя текуща информация изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

15. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се съставят съответните актове и протоколи;

16. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СРР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по късно;

17. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

18. да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации /водопроводи, канализации, електрически мрежи и съоръжения/, разположени в границите на строителната площадка. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по договора, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си;

19. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички съставени по време на строителството актове и протоколи, сертификати и свидетелства за годност на всички вложени материали и съставена документация;

20. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, да възстанови околното пространство.

21.  да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

22. да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейския фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и Приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от < име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на строително-ремонтните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети, той е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид в рамките на изпълнението на възложената дейност, така че същите да могат да изпълняват функциите си;

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(4). Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на СРР е допуснал отклонения от изискванията предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи;

3. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

4. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението;

6. да  приеме извършената съгласно договора работа;

7. да предостави необходимите данни, сведения и техническа документация, с които разполага за изпълнението на обекта, включително: проекти, чертежи, актове и др., и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;

8. да се явява за подписването на съответните актове и протоколи  след надлежна покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

9. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за установени в гаранционния срок недостатъци.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

1. да изисква изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка;

2. да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата;

3. ако при изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от нея или изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок, без да заплаща разходите необходими за поправката;

4. да откаже заплащането на съответния етап от строителството при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения, нарушения на технологията на изпълнените СРР или влагане на некачествени материали;

5. да контролира качеството на извършените строително-ремонтни работи лично или чрез упълномощен представител, като извършва проверки относно качеството, количеството, етапите на изпълнение, техническите параметри и др. по всяко време и начин, който не затруднява работата на изпълнителя.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнението на поръчката, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на негови служители действие или бездействие, в резултат на които възникнат:

1. смърт или злополука на което и да било физическо лице.

2. загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора, през времетраенето на настоящия договор.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 11. Обектът се счита за окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представяне и подписване от всички страни на документите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 12. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по  него ако открие съществени недостатъци.

(2). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи и неустойка за забавата съгласно чл. 18 от настоящия договор, поради отстраняването на недостатъците.

VІІІ. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 13. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2). Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

ІХ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 14. (1). Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на обекта по чл. 1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предоставянето на обекта за изпълнение на СРР.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СРР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последния е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

Х. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно своето предложение, но не по-малки от тези по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). Гаранционните срокове започват да текат от деня на приключване на договора.

(3). За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане.

ХІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 16. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 17. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от общата цена по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената по чл. 3, ал. 1.

Чл. 18. (1). При виновно некачествено извършване на СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на некачествено извършените СРР.

(2). Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3). Ако недостатъците, констатирани при приемане на СРР или в гаранционните срокове по чл. 15 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка – в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4). При прекратяване по чл. 20, т. 3 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

(5). При прекратяване на основание чл. 20, т. 4 от настоящия договор  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20 % от стойността на поръчката.

(6). При прекратяване по чл. 20, т. 5 от настоящия договор  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички установени в протокола некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

(7). При неотстраняване на появили се недостатъци в гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им.

(8). За дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от представената/внесената гаранция за изпълнение. Ако размер на неустойката надвишава размерът на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси разликата по съдебен ред.

ХІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. (1). Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните си задължения, което е в резултат на непреодолима сила.

(2). “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидено събитие от извънреден характер, което е извън контрола на страните, настъпило след сключване на договора и възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешки или небрежност и чието настъпване при полагане на дължимата от страните не са могли да предвидят.  Обичайните промени в пазарните условия или във финансовата ситуация не се считат за форсмажор. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила изпълнителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми възложителя. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от съответните институции, упълномощени да издават справка за това. Ако възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена, изпълнителят не може да се позова на непреодолима сила. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

ХІІІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Действието на този договор се прекратява:

- с изпълнение на възложената работа;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. ако изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за която никоя от страните не отговаря;

4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, упражняващо независим строителен надзор;

5. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - при грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителството: влагане на некачествени материали, съществени отклонения от проекта, констатирани на неотстраними дефекти, които застрашават нормалната експлоатация на обекта. Тези вреди се установяват с протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, упражняващо независим строителен надзор.

Чл. 21. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до момента на прекратяване на договора.

Чл. 22. (1). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ просрочи изпълнението на възложената работа или не извърши СРР по уговорения начин с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора по надлежния ред. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение по общия ред.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

XІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Всяка комуникация между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 24. Настоящия договор не може да бъде променян или допълван, освен при условията на чл. 43, ал. от ЗОП, а именно:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

2. при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

Чл. 25. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл. 26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 27. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която е спечелил откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Чл. 28. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки  със силата на оригинал.

Банкова сметка на възложителя - Община Лясковец, която да се използва от изпълнителя за възстановяване на неусвоени суми по договора и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки:

BIC:  IORTBGSF

IBAN: BG91IORT80433200180000

ТБ Инвестбанк АД – клон Велико Търново

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСКОНСУЛТ: